ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку БД «Ладога» и

информационное обеспечение жителей ЖК «Ладога»

1. Цели создания:

- Организация информационных рассылок о событиях на объекте

- Организация официальных рассылок, инициированных ИГ или отдельными Дольщиками, в связи с вопросами Выбора способа управления Домом, другими важными вопросами, заочными голосованиями и т.д.

- Ведение регистрации и фиксирование результатов заочных и очных голосований.

- Отслеживание легитимности принятия решений.

- Подготовка информационной базы для передачи в ТСЖ, в случае его создания. Заложение принципов и подготовка основы разработки БД для эффективной работы ТСЖ, с возможностью контролирования ее извне (например, ревизионной комиссией и отдельными жителями)

2. Необходимый объем информации для достижения целей:

2.1. По каждой квартире (коммерческому помещению):

2.1.1. Номер квартиры (компомещения ?), общая площадь, №ДДУ, количество собственников, №  и дата свид. о собственности (?), примечания (переуступка, ЦДС и т.д. и т.п.)

2.1.2. По каждому собственнику: ФИО, процент долевой собственности (кол-во голосов), полный почтовый адрес, контактный телефон, факс, e-mail, ICQ, примечание и другая информация

2.2. По всему Дому:

2.2.1. Информация об общей площади помещений, (другая информация?)

2.2.2. Информация об организациях привлекаемых к строительству и эксплуатации Дома с их реквизитами и контактными лицами. (в перспективе)

3. Задачи в рамках БД

3.1. Заполнение данных по каждой квартире (коммерческому помещению)

3.2. Регистрация информационных  рассылок (сохранение рассылаемого материала и перечень адресатов)

3.3. Регистрация официальных писем с приглашениями на собрания, заочными голосованиями по отдельным вопросам и т.д. с отметками об отправлении и вручении.

3.4. Регистрация входящих писем с ответами по п.3.3. с отметками конкретных позиций по голосованию.

4. Возможные технические решения

Хранение и ведение данных:  Использование БД на базе MS Access

Опубликование:	Сайт www.ladoga.info  (опубликовываются только общие данные, данные по наличию информации о конкретной квартире (не сами данные, а наличие!!!), информационные материалы, результаты голосований, и т.д.

5. Этапы реализации:

1 этап. Формирование рабочей группы, работающей над проектом БД «Ладога».

Функциональный состав рабочей группы:

- (РП) Руководитель проекта (общее руководство, контактное лицо для обсуждения предложений, жалоб и т.д., решение спорных вопросов)

- (МП) Менеджер проекта(Контактное лицо для передачи информации и подготовка материалов, организация рассылок, получение обратной связи) /возможно привлечение помощников при отдельных операциях/

- (ОБД) Оператор БД (контактное лицо для предоставления жителями сведений, внесение информации в БД, уточнение ее при необходимости)

- (ПРГ) Программист (разработка БД, внесение изменений в ее конфигурацию и оформление)

- (АДМ) WEB-администратор (оперативная публикация объявлений, информации и изменений в БД на сайте)  /возможно привлечение помощников при отдельных операциях/

Понятно, что без совмещения данных функций не обойтись (Самое грустное, если всё будет пытаться делать один человек или куча народа каждый по немногу и как сам себя понимает). Далее рабочая группа может все это передать в ТСЖ,

2 этап. Создание основы БД. Привлечение информации. Наполнение БД.

Конкретные действия:

- (ПРГ), (РП) совместно разрабатывают и принимают структуру и технические решения по программной реализации БД. Прописывается начальная структура, поля таблиц БД, связи. Возможно привлечение желающих с достаточной квалификацией.

- Структура БД и предложенные решения выставляются (РП) или (ПРГ) на обсуждение Дольщиков на форуме. Конструктивные предложения учитываются. При дальнейшей работе, о предлагаемых изменениях в структуре БД или ее функционале также информируется на сайте или форуме и это выставляется на обсуждение.

- (ПРГ) программно реализует схему или предложенные изменения, согласуя с (ОБД) формы и способы ввода информации в БД.

- Все накопленные ранее существующие данные передаются в адрес (ОБД) для занесения.

- Контактные данные (ОБД) публикуются во всех «Ладожских СМИ» (на сайте, заглавиях форума, объявлениях на подъездах) с просьбой о связи и предоставлении информации.

- (РП), (Адм), (ОБД) и (П) совместно выбирают формы публикации информации о состоянии БД на сайте. (Адм) и (ОБД) согласуют то, как и в каком виде (ОБД) будет передавать информацию для (Адм) о внесении изменений.

(Здесь не обойтись без упрощенного примера. Пусть (ОБД) ведет, к примеру, все записи в большой табличке где есть номер квартиры, ФИО, адрес и т.д.. Такая же по форме таблица пусть висит на сайте.  (Адм) в те поля, где информация достаточна, предположим красит в зелёный цвет, где инфа отсутствует – белое поле, а если есть но недостаточна, то, к примеру, красит жёлтым и делает «всплывающие» комменты. Это упрощенно, так как будут не «таблица», а несколько таблиц БД у (ОБД) и несколько страниц (поэтажные планы или еще как- ???) у (Адм). Вот это-то взаимодействие и надо согласовать)

- (ОБД), используя имеющиеся данные и получая информацию от жителей, вводит информацию в БД. Извещает (Адм) обо всех изменениях и дополнениях в данных.

- Объявление из п.5. дополняется предложением к жителям самостоятельно на сайте отследить «полноту» информации содержащейся в БД о их квартире (компомещении) и связаться с (ОБД) для внесение недостающих данных и корректировок.

- (ОБД) самостоятельно, по мере возможности, связывается с жителями, по квартирам которых есть недостаток информации и уточняет её.

3 этап. Информационные рассылки и сообщения.

Рассылки, используя БД, возможны уже после первоначального заполнения БД (тем более, что все электронные адреса имеющиеся на данный момент будут занесены).

Подготовка:

- (ПРГ) и (М) согласуют порядок запроса списка электронных адресов для рассылки. (Предположительно, программируется функция БД по которой для (М) выдается список актуальных на момент запроса адресов в том формате, в котором ему удобно пользоваться при рассылке)

- (ПРГ),(М), (ОБД) и (Адм) согласуют то, где, в каком виде и как будут архивироваться рассылаемая информация. Решается как это будет вносится  в БД (и будет ли), выкладываться на сайт, как будут обеспечены необходимые ссылки и т.д.

- (ПРГ) и (Адм) обеспечивают технический ресурс.

Реализация:

- (М) согласует с (РП) информационный материал, и осуществляет рассылку.

- (М) предоставляет информацию о рассылке для (ОБД) для сохранения в БД и для (Адм) для публикации на сайте.

4 этап. Работа инициативных групп.

Сразу необходимо сказать, что всякие ИГ не должны зависеть от данного проекта.

В самой БД может быть отражена принадлежность жителя к той или иной инициативной группе (как показывает практика таких групп в доме с 400 квартирами может быть много).

Программно это легко отображается и реализуется.

5 этап. Подготовка к проведению «официальных» процедур.

Данный этап может начать осуществляться только с момента, когда в БД будет более чем 50% общей площади, находящейся в собственности, когда решение может иметь возможность быть легитимным. Поэтому, сейчас может и должен быть выполнен только подготовительный этап.

- Подготовительный этап: (ПРГ) обеспечивает в рамках БД подсчет общего числа «зарегистрированных» в БД квадратных метров. Критерий – наличие основных данных, достаточных для «официальной» организации рассылки приглашений или заочного голосования.

- (РП), (М), (ОБД) и (ПРГ) обсуждают регламент проведения извещений и голосований. Решается то, как это будет фиксироваться в БД, как и кем обобщаться и архивироваться полученная информация, как сообщаться о результатах и т.д.

(В общем, здесь надо еще думать и думать, скрупулёзно прописывая процедуры….)

6 этап. Проведению «официальных» процедур.

….